**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG WEBSITE TRƯNG BÀY VÀ  
TRAO ĐỔI TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU PROJECT PLAN**

GVHD: Nguyễn Minh Nhật

Team:

Lê Đức Thảo 27211226738

Đoàn Văn Huy 27211230499

Huỳnh Nguyễn Đình Cảnh 27211201298

Nguyễn Thanh Anh 27211234356

Nguyễn Thế Minh 27211208340

Đoàn Võ Văn Trọng 27211202906

**Đà Nẵng, tháng 8 năm 2024**

**THÔNG TIN DỰ ÁN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dự án viết tắt** |  | | |
| **Tên dự án** | Xây dựng website trưng bày và trao đổi tác phẩm nghệ thuật | | |
| **Ngày bắt đầu** | 20/08/2024 | **Ngày kết thúc** | 10/10/2024 |
| **Nơi thực hiện** | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân | | |
| **Giảng viên hướng dẫn** | ThS. Nguyễn Minh Nhật  Email: [nhatnm2010@gmail.com](mailto:nhatnm2010@gmail.com)  Phone: 0905125143 | | |
| **Chủ sở hửu** | Lê Đức Thảo  Email: [ducthao2112@gmail.com](mailto:ducthao2112@gmail.com)  Phone: 0385665243 | | |
| **Quản lý dự án** | Lê Đức Thảo | [ducthao2112@gmail.com](mailto:ducthao2112@gmail.com) |  |
| **Thành viên** | Đoàn Văn Huy | [doanvanhuydhdtu@gmail.com](mailto:doanvanhuydhdtu@gmail.com) |  |
| Huỳnh Nguyễn Đình Cảnh | [dinhcanh1999@gmail.com](mailto:nguyenthanhthang999@gmail.com) |  |
| Nguyễn Thế Minh | [theminh24032003@gmail.com](mailto:kuthang32@gmail.com) |  |
| Đoàn Võ Văn Trọng | [trongdn2405@gmail.com](mailto:hoangbuulexuan5@gmail.com) |  |
| Nguyễn Thanh Anh | [nguyenthanhanhtp@gmail.com](mailto:nguyenhnhatquang@gmail.com) |  |

**THÔNG TIN TÀI LIỆU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website trưng bày và trao đổi tác phẩm nghệ thuật |
| **Tiêu đề tài liệu** | Plan Document |
| **Người thực hiện** | Lê Đức Thảo |

**LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phiên bản** | **Người chỉnh sửa** | **Ngày** | **Ghi chú** |
| 1.0 | Lê Đức Thảo | 15/09/2024 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Thanh Anh | 17/09/2024 | Chỉnh sửa tài liệu |

**PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Người hướng dẫn** | Nguyễn Minh Nhật | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2024 |
| **Chủ sở hữu** | Nguyễn Minh Nhật | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2024 |
| **Quản lý dự án** | Lê Đức Thảo | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2024 |
| **Thành viên** | Đoàn Văn Huy | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2024 |
| Nguyễn Thế Minh | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2024 |
| Đoàn Võ Văn Trọng | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2024 |
| Huỳnh Nguyễn Đình Cảnh | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2024 |
| Nguyễn Thanh Anh | **Chữ ký** |  |
| **Ngày** | …./…./2024 |

MỤC LỤC

[1. GIỚI THIỆU 6](#_Toc178078113)

[1.1. Mục đích 6](#_Toc178078114)

[1.2. Tổng quan dự án 6](#_Toc178078115)

[1.3. Mục tiêu của dự án 6](#_Toc178078116)

[1.4. Phạm vi 6](#_Toc178078117)

[1.5. Giả định và ràng buộc 7](#_Toc178078118)

[1.6. Các bên liên quan 8](#_Toc178078119)

[1.7. Mô hình 8](#_Toc178078120)

[2. TỔ CHỨC NHÓM 8](#_Toc178078121)

[2.1. Thông tin nhóm scrum 8](#_Toc178078122)

[2.2. Vai trò trách nhiệm 9](#_Toc178078123)

[2.3. Cách thức liên lạc 10](#_Toc178078124)

[2.4. Báo cáo 10](#_Toc178078125)

[3. PHẠM VI QUẢN LÝ 11](#_Toc178078126)

[3.1. Phạm vi 11](#_Toc178078127)

[4. LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN 13](#_Toc178078128)

[4.1. Các cột mốc 13](#_Toc178078129)

[4.2. Lịch trình dự án 13](#_Toc178078130)

[5. CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH 23](#_Toc178078131)

[5.1. Đơn giá 23](#_Toc178078132)

[5.2. Chi phí chi tiết 23](#_Toc178078133)

[5.3. Chi phí khác 23](#_Toc178078134)

[5.4. Tổng chi phí 23](#_Toc178078135)

[5.4.1. Chi phí/giờ 23](#_Toc178078136)

[6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN 24](#_Toc178078137)

[7. RỦI RO DỰ ÁN 27](#_Toc178078138)

[8. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 30](#_Toc178078139)

[8.1. Mục tiêu chất lượng 30](#_Toc178078140)

[8.2. Chỉ số 30](#_Toc178078141)

[8.3. Kiểm tra 31](#_Toc178078142)

[8.4. Báo cáo sự cố và khác phục 32](#_Toc178078143)

[9. QUẢN LÝ CẤU HÌNH 32](#_Toc178078144)

[10. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC 33](#_Toc178078145)

[10.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống 33](#_Toc178078146)

[10.2. Môi trường 33](#_Toc178078147)

[10.3. Các ràng buộc khác 33](#_Toc178078148)

[11. TÀI LIỆU THAM KHẢO 33](#_Toc178078149)

1. **GIỚI THIỆU**
   1. **Mục đích**

* Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.
  1. **Tổng quan dự án**
* Tham khảo 0424.CS445-SE.01.Product Proposal.
  1. **Mục tiêu của dự án**
* Thiết kế và xây dựng hoàn thành ứng dụng quản lý trưng bày và trao đổi tác phẩm nghệ thuật với các tính năng cơ bản như:
* Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.
* Cho phép khách vãng lai không đăng nhập vẫn xem được thông tin sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm.
* Cho phép admin quản lý thông tin tài khoản khách hàng, trao đổi tác phẩm, đấu giá tác phẩm.
* Cho phép khách hàng trao đổi, đấu giá tác phẩm sau khi đăng ký và đăng nhập vào hệ thống.
* Thanh toán các tác phẩm đã trao đổi, đấu giá thành công.
* Cho phép khách hàng đăng ký đấu giá và trao đổi tác phẩm.
* v.v….
  1. **Phạm vi**
* Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.
* Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.
* Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.
* Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:
* Đối với khách hàng:
* Đăng ký tài khoản
* Xem thông tin hệ thống
* Tìm kiếm
* Xem chi tiết tác phẩm
* Đối với thành viên:
* Đăng nhập
* Đấu giá, trao đổi
* Quản lý tác phẩm đấu giá
* Đăng ký đấu giá, trao đổi
* Lấy lại mật khẩu
* Đổi mật khẩu
* Quản lý thông tin cá nhân
* Thanh toán đấu giá
* Theo dõi tác phẩm, thành viên
* Đối với quản trị viên:
* Quản lý tác phẩm
* Quản lý Đấu giá, trao đổi
* Quản lý tài khoản
* Quản lý thanh toán
* Quản lý đơn hàng
* Thống kê
  1. **Giả định và ràng buộc**
* Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.
* Phải có kết nối Internet.
* Phần mềm phát triển dự án: .NET, MySQL, VSCode.
* Công cụ quản lý mã nguồn: Github.
* Nguồn lực: 6 người.
* Kinh phí: Hạn chế.
* Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.
* Công nghệ: .NET,C#, JS.
  1. **Các bên liên quan**
* Mentor
* Scrum Master
* Team member
  1. **Mô hình**
* Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

1. **TỔ CHỨC NHÓM**
   1. **Thông tin nhóm scrum**

*Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên** | **Số điện thoại** | **Email** | **Chức vụ** |
| Lê Đức Thảo | 0385665243 | [ducthao2112@gmail.com](mailto:ducthao2112@gmail.com) | Scrum Master |
| Đoàn Văn Huy | 0769144735 | [doanvanhuydhdtu@gmail.com](mailto:doanvanhuydhdtu@gmail.com) | Member |
| Huỳnh Nguyễn Đình Cảnh | 0859669678 | [dinhcanh1999@gmail.com](mailto:nguyenthanhthang999@gmail.com) | Member |
| Nguyễn Thế Minh | 0822360459 | [theminh24032003@gmail.com](mailto:kuthang32@gmail.com) | Member |
| Đoàn Võ Văn Trọng | 0869073435 | [trongdn2405@gmail.com](mailto:hoangbuulexuan5@gmail.com) | Member |
| Nguyễn Thanh Anh |  | [nguyenthanhanhtp@gmail.com](mailto:nguyenhnhatquang@gmail.com) | Member |

* 1. **Vai trò trách nhiệm**

*Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vai trò** | **Nhiệm vụ** | **Tên** |
| Mentor | * Hướng dẫn về quy trình * Nắm tất cả các hoạt động của nhóm * Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan | ThS. Nguyễn Minh Nhật |
| Scrum Master | * Xác định và phân tích các ứng dụng * Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm * Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm * Định hướng cho các thành viên trong nhóm * Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí * Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối * Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề | Lê Đức Thảo |
| Team Member | * Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ * Phân tích yêu cầu * Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế * Code và kiểm thử * Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng * Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

* 1. **Cách thức liên lạc**

*Bảng 2.3: Cách thức liên lạc*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Người tham dự** | **Chủ đề** | **Tần suất** | **Phương thức** |
| Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Google meet |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Team Member và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Zalo |

* 1. **Báo cáo**

*Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại liên lạc** | **Phương thức công cụ** | **Tần suất** | **Thông tin chi tiết** | **Nhân sự** |
| Liên lạc trong nhóm | | | | |
| Daily meteting  “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Email | 2 ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 15-20 phút | Project team |
| Task planning meeting  “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team |
| Task review meeting  “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu.  Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team |
| Giao tiếp và báo cáo | | | | |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

1. **PHẠM VI QUẢN LÝ**
   1. **Phạm vi**

* Website cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu trưng bày, trao đổi, đấu giá tác phẩm nghệ thuật.
* Website được phát triển trên framework .NET.
  1. **Work Breakdown Structure**

*Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc*

1. **LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN**
   1. **Các cột mốc**

* Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

*Bảng 4.1: Các cột mốc*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên nhiệm vụ** | **Thời gian** | **Bắt đầu** | **Hoàn thành** |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 3 ngày | 20/08/2024 | 22/08/2024 |
| 2 | Bắt đầu | 3 ngày | 23/08/2024 | 25/08/2024 |
| 3 | Triển khai | 40 ngày | 26/08/2024 | 06/10/2024 |
| 4 | Final Meeting | 3 ngày | 07/10/2024 | 09/10/2024 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 1 ngày | 10/10/2024 | 10/10/2024 |

* 1. **Lịch trình dự án**
* Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

*Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên nhiệm vụ** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời gian**  **(giờ)** | **Người thực hiện** |
| **1** | **Chuẩn bị** | **20/08/2024** | **22/08/2024** | **18** |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 20/08/2024 | 03/03/2021 | 15 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 3 | Thảo |
| **2** | **Bắt đầu** | **23/08/2024** | **23/09/2024** | **22** |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 2 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 24/08/2024 | 24/08/2024 | 3 | Thảo, Cảnh |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 3 | Huy, Anh |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 3 | Thảo, Anh |
| 2.5 | Tạo tài liệu Architecture | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 3 | Anh, Minh |
| 2.6 | Tạo tài liệu database | 22/09/2024 | 22/09/2024 | 3 | Trọng, Huy |
| 2.7 | Tài liệu User Interface | 22/09/2024 | 22/09/2024 | 1 | Cảnh, Minh |
| 2.8 | Review tài liệu | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 4 | All team |
| **3** | **Development** | 26/08/2024 | 26/10/2024 | **240** |  |
| **3.1** | **Sprint 1** | **26/08/2024** | **10/09/2024** | **80** |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | 8 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 3 | Thảo, Anh |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | 3 | Minh, Trọng |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 08/09/2024 | 08/09/2024 | **8** |  |
|  | Đăng nhập | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 0.5 | Cảnh |
| Đăng ký | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 1.0 | Cảnh |
| Đổi mật khẩu | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 0.5 | Cảnh |
| Trang chủ | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 2 | Cảnh |
| Danh sách tác phẩm | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 1 | Cảnh |
| Chi tiết tác phẩm | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 1 | Cảnh |
| Review of Sprint 1 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 2 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 08/09/2024 | 08/09/2024 | **10** |  |
|  | Đăng nhập | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 0.5 | Trọng |
| Đăng ký | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 1.0 | Trọng |
| Đổi mật khẩu | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 0.5 | Trọng |
| Trang chủ | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 2.0 | Trọng |
| Danh sách tác phẩm | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 1 | Minh |
| Chi tiết tác phẩm | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 1 | Minh |
| Review all test case of Sprint 1 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 4 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 06/09/2024 | 10/09/2024 | 20 |  |
|  | Code Front – End Đăng nhập | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 1 | Trọng, Anh |
| Code Front – End Đăng ký | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 1 | Trọng, Anh |
| Code Front – End Đổi mật khẩu | 06/09/2024 | 06/09/2024 | 1 | Trọng, Anh |
| Code Front – End Trang chủ | 06/09/2024 | 07/09/2024 | 1 | Trọng, Anh |
| Code Front – End Danh sách tác phẩm | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 1 | Trọng, Anh |
| Code Front – End Chi tiết tác phẩm | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 1 | Trọng, Anh |
| Code Back – End Đăng nhập | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 1 | Huy, Anh |
| Code Back – End Đăng ký | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 1 | Huy, Anh |
| Code Back – End Đổi mật khẩu | 07/09/2024 | 08/09/2024 | 2 | Huy, Anh |
| Code Back – End Trang chủ | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 2 | Huy, Anh |
| Code Back – End Danh sách tác phẩm | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 2 | Huy, Anh |
| Thiết kế Back – End chi tiết tác phẩm | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 2 | Huy, Anh |
| Integrate Code | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 4 | Thảo, Anh |
| 3.1.7 | Testing | 06/09/2024 | 10/09/2024 | 6 |  |
|  | Đăng nhập | 06/09/2024 | 07/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| Đăng ký | 06/09/2024 | 07/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| Đổi mật khẩu | 07/09/2024 | 08/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| Trang chủ | 08/09/2024 | 08/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| Danh sách tác phẩm | 08/09/2024 | 09/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| Chi tiết tác phẩm | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 8 |  |
|  | Đăng nhập | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 1 | Thảo, Anh |
| Đăng ký | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 1.5 | Huy, Anh |
| Đổi mật khẩu | 09/09/2024 | 09/09/2024 | 1.5 | Trọng, Anh |
| Trang chủ | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 1 | Thảo, Anh |
| Danh sách tác phẩm | 09/09/2024 | 10/09/2024 | 1.5 | Trọng, Anh |
| Chi tiết tác phẩm | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 1.5 | Huy, Anh |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 7 |  |
|  | Đăng nhập | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 1 | All team |
| Đăng ký | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 1 | All team |
| Đổi mật khẩu | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 1 | All team |
| Trang chủ | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 1 | All team |
| Danh sách tác phẩm | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 2 | All team |
| Chi tiết tác phẩm | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 1 | All team |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 8 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 4 | All team |
| Sprint 1 Retrospective | 10/09/2024 | 10/09/2024 | 4 | All team |
| **3.2** | **Sprint 2** | **11/09/2024** | **25/09/2024** | **90** |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 4 | Thảo, Anh |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 4 | Huy, Trọng |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 8 |  |
|  | Tìm kiếm | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 0.5 | Minh, Cảnh |
|  | Theo dõi | 11/09/2024 | 11/09/2024 | 0.5 | Minh, Cảnh |
|  | Đăng ký đấu giá | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 0.5 | Minh, Cảnh |
|  | Giỏ hàng | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 0.5 | Minh, Cảnh |
|  | Tài khoản cá nhân | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Lấy lại mật khẩu | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Review all user interfaces of Sprint 1 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 4 | All team |
| 3.2.5 | Thiết kế giao diện | 13/09/2024 | 15/09/2024 | 12 |  |
|  | Tìm kiếm | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Theo dõi | 13/09/2024 | 13/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Đăng ký đấu giá | 13/09/2024 | 14/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Giỏ hàng | 14/09/2024 | 14/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Tài khoản cá nhân | 14/09/2024 | 14/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Lấy lại mật khẩu | 14/09/2024 | 15/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 15/09/2024 | 15/09/2024 | 12 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 16/09/2024 | 20/09/2024 | 26 |  |
|  | Thiết kế front-end tìm kiếm | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 2 | Huy, Trọng |
|  | Code back-end tìm kiếm | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 2 | Huy, Trọng |
|  | Thiết kế front-end chi tiết tác phẩm | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 2 | Huy, Trọng |
|  | Code back-end chi tiết tác phẩm | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 4 | Huy, Trọng |
|  | Thiết kế front-end trao đổi | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 2 | Huy, Trọng |
|  | Code back-end trao đổi | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 2 | Huy, Trọng |
|  | Thiết kế front-end giỏ hàng | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 2 | Thảo, Anh |
|  | Code back-end giỏ hàng | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 2 | Thảo, Anh |
|  | Thiết kế front-end tài khoản cá nhân | 17/04/2021 | 17/04/2021 | 2 | Thảo, Anh |
|  | Code back-end tài khoản cá nhân | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 4 | Thảo, Anh |
|  | Thiết kế front-end lấy lại mật khẩu | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 2 | Thảo, Anh |
|  | Code back-end lấy lại mật khẩu | 16/09/2024 | 16/09/2024 | 2 | Thảo, Anh |
|  | Integrate code | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 10 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 20/09/2024 | 21/09/2024 | 6 |  |
|  | Tìm kiếm | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Tìm kiếm AI | 20/09/2024 | 20/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Mua hàng | 20/09/2024 | 21/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Giỏ hàng | 21/09/2024 | 21/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Tài khoản cá nhân | 21/09/2024 | 21/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Lấy lại mật khẩu | 21/09/2024 | 21/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 22/09/2024 | 23/09/2024 | 8 |  |
|  | Tìm kiếm | 22/09/2024 | 22/09/2024 | 1 | Trọng, Anh |
|  | Chi tiết sản phẩm | 22/09/2024 | 22/09/2024 | 2 | Trọng, Anh |
|  | Trao đổi | 22/09/2024 | 23/09/2024 | 1 | Trọng, Anh |
|  | Giỏ hàng | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 1 | Trọng, Anh |
|  | Tài khoản cá nhân | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 2 | Trọng, Anh |
|  | Lấy lại mật khẩu | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 1 | Trọng, Anh |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 1 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 8 |  |
|  | Tìm kiếm | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 1 | All team |
|  | Chi tiết tác phẩm | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 1 | All team |
|  | Trao đổi | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 2 | All team |
|  | Giỏ hàng | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 2 | All team |
|  | Tài khoản cá nhân | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 1 | All team |
|  | Lấy lại mật khẩu | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 1 | All team |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 24/09/2024 | 25/09/2024 | 8 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 24/09/2024 | 25/09/2024 | 4 | All team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 4 | All team |
| **3.3** | **Sprint 3** | **26/09/2024** | **06/10/2024** | **70** |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 4 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 2 | Thảo, Anh |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 2 | Minh, Cảnh |
| **3.3.4** | **Design User Interface for Sprint 3** | **27/09/2024** | **29/09/2024** | **9** |  |
|  | Quản lý tác phẩm | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 1 | Minh |
| Quản lý tài khoản | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 0.5 | Minh |
| Xem kết quả đấu giá | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 0.5 | Minh |
| Quản lý đấu giá | 28/09/2024 | 28/09/2024 | 1 | Minh |
| Thống kê | 28/09/2024 | 28/09/2024 | 1 | Minh |
| Review all user interfaces of Sprint 2 | 28/09/2024 | 29/09/2024 | 5 | All team |
| **3.3.5** | **Design Test Case for Sprint 3** | 29/09/2024 | 01/10/2024 | **9** |  |
|  | Quản lý tác phẩm | 29/09/2024 | 29/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Quản lý thông tin tài khoản | 29/09/2024 | 29/09/2024 | 0.5 | Minh, Cảnh |
|  | Xem kết quả đấu giá | 29/09/2024 | 29/09/2024 | 0.5 | Minh, Cảnh |
|  | Quản lý đấu giá | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Thống kê | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 5 | All team |
| **3.3.6** | **Coding** | 02/10/2024 | 05/10/2024 | **20** |  |
|  | Thiết kế front-end quản lý tác phẩm | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 1 | Huy, Trọng |
| Code back-end quản lý tác phẩm | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 2 | Thảo, Anh |
| Thiết kế front-end quản lý thông tin tài khoản | 02/10/2024 | 02/10/2024 | 1 | Huy, Trọng |
| Code back-end quản lý thông tin tài khoản | 02/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | Thảo, Anh |
| Thiết kế front-end Xem kết quả đấu giá | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 1 | Huy, Trọng |
| Code back-end Xem kết quả đấu giá | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | Thảo, Anh |
| Thiết kế front-end Quản lý đấu giá | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 1 | Huy, Trọng |
| Code back-end Quản lý đấu giá | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | Thảo, Anh |
| Thiết kế front-end thống kê | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 1 | Huy, Trọng |
| Code back-end quản lý đánh giá của khách hàng thống kê | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 2 | Thảo, Anh |
| Integrate code | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 5 | All team |
| 3.3.7 | Testing | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 6 |  |
|  | Quản lý tác phẩm | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| Quản lý thông tin tài khoản | 03/10/2024 | 03/10/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| Xem kết quả đấu giá | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| Quản lý đấu giá | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 1 | Minh, Cảnh |
| Thống kê | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 2 | Minh, Cảnh |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 04/10/2024 | 05/10/2024 | 5 |  |
|  | Quản lý tác phẩm | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 2 | Thảo, Anh |
|  | Quản lý thông tin tài khoản | 04/10/2024 | 04/10/2024 | 1 | Thảo, Anh |
|  | Xem kết quả đấu giá | 04/10/2024 | 05/10/2024 | 1 | Thảo, Anh |
|  | Quản lý đấu giá | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 2 | Thảo, Anh |
|  | Thống kê | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 1 | Thảo, Anh |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 5 |  |
|  | Quản lý tác phẩm | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 1 | All team |
|  | Quản lý thông tin tài khoản | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 1 | All team |
|  | Xem kết quả đấu giá | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 1 | All team |
|  | Quản lý đấu giá | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 1 | All team |
|  | Thống kê | 14/05/2021 | 14/05/2021 | 1 | All team |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 8 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 4 | All team |
| Sprint 3 Retrospective | 26/10/2024 | 26/10/2024 | 4 | All team |
| **4** | **Project’s Meeting** | 16/05/2021 | 17/05/2021 | **20** | All team |
| **5** | **Final release** | 18/05/2021 | 19/05/2021 | **20** | All team |
| **The total of working hour(s)** | | | | **320 (HOUR)** | |

1. **CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH**
   1. **Đơn giá**

* Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx
  1. **Chi phí chi tiết**
* Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx
  1. **Chi phí khác**
* Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx
  1. **Tổng chi phí**
* Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx
  + 1. **Chi phí/giờ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thành viên** | **Chức vụ** | **Lương (VND/giờ)** |
| Lê Đức Thảo | Scrum Master | 20.000 |
| Nguyễn Thanh Anh | Team Member | 20.000 |
| Huỳnh Nguyễn Đình Cảnh | Team Member | 20.000 |
| Đoàn Văn Huy | Team Member | 20.000 |
| Nguyễn Thế Minh | Team Member | 20.000 |
| Đoàn Võ Văn Trọng | Team Member | 20.000 |

**Tổng dự toán**

* Số lượng thành viên: 6 người.
* Số giờ là việc trên ngày: 8 giờ/ngày.
* Chi phí 1 giờ: 20.000VND.
* Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của team\*số người làm mỗi giờ)\*tổng số ngày làm việc)\*Chi phí 1 giờ
* = (8\*2\*40)\*20000 = 12.800.000VND
* Chi phí gián tiếp: 30% \* chi phí trực tiếp = 3.840.000VND
* Chi phí khác (đi lại, văn phòng phẩm v.v…): 10% \* chi phí trực tiếp =1.280.000VND

**Tổng = 17.920.000VND**

1. **QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN**

* Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển
* Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.
* Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:
* Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?
* Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây
* Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.
* Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.
* Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.



*Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum*

* Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:



*Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum*

* Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.
* Xác định tính năng của sản phẩm.
* Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.
* Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).
* Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.
* Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).
* Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.
* Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.
* Đại diện quản lý dự án.
* Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.
* Giải quyết các khó khăn.
* Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.
* Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.
* Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.
* Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

1. **RỦI RO DỰ ÁN**

* Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

*Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ký hiệu** | **Mức độ** | **Ảnh hưởng** |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

*Bảng 7.2: Rủi ro dự án*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rủi ro** | **Định nghĩa** | **Mức độ** | **Khả năng xảy ra** | **Chiến lược giảm thiểu rủi ro** |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | * + - * Phân tích và đánh giá quy mô.       * Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu.  Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu sót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất hoặc mời chuyên gia training. |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể.  Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp.  Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn.  Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc (OT) |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp cho khách hàng. |

1. **QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG**
   1. **Mục tiêu chất lượng**
      * + Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

*Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Các yếu tố** | **Mô tả** |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

* 1. **Chỉ số**
     + - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

*Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại** | **Chỉ số** | **Đơn vị đo lường** | **Ước lượng** | **Tần suất** |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 50 ngày | Tại phiên bản cuối |

* 1. **Kiểm tra**

*Bảng 8.3: Bảng kiểm tra*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Giai đoạn** | **Mục điều kiện** | **Ký hiệu và loại review** | **Ước tính sự nỗ lực** | **Tiêu chuẩn kết thúc** |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

* 1. **Báo cáo sự cố và khác phục**

*Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mục** | **Hoạt động** | **Tần suất** | **Template No** |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

1. **QUẢN LÝ CẤU HÌNH**

*Bảng 9.1: Danh mục cấu hình*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mục** | **Tên danh mục** | **Ghi chú** |
| 1 | Proposal | 0424.CS445-SE.01.Product Proposal |
| 2 | Project Plan | 0424.CS445-SE.02.ProjectPlan |
| 3 | User Strory | 0424.CS445-SE.03.User Story |
| 4 | Product Backlog | 0424.CS445-SE.04.Product Backlog |
| 5 | Sprint Backlog |  |
| 6 | Architecture Design |  |
| 7 | User Interface Design |  |
| 8 | Database Design |  |
| 9 | Test Plan |  |
| 10 | Test Case |  |
| 11 | ConfigurationManagement |  |
| 12 | Meeting Report |  |
| 13 | Reflection |  |

1. **CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC**
   1. **Kỹ thuật phát triển hệ thống**
      * + Nền tảng ứng dụng web.
        + Ngon ngữ lập trình: .NET, C#, ReactJs.
        + Cơ sở dữ liệu: MySQL.
        + Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.
   2. **Môi trường**
      * + Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).
        + Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.
        + Công cụ quản lý mã nguồn: Github.
   3. **Các ràng buộc khác**
      * + Nguồn lực: 6 người.
        + Kinh phí: Hạn chế.
        + Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2 tháng.
        + Công nghệ: .NET, C#, JS.
2. **TÀI LIỆU THAM KHẢO**
   * + - 0424.CS445-SE.01.Product Proposal